ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIBERTEC

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA WEB DE INVENTARIO Y VENTAS PARA UNA FERRETERIA

EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO

INFORME DEL PROYECTO

GRUPO N° 08

Coordinador: GOMEZ FERNANDEZ YULIANA BRIGGITTE

Integrante: MAMANI MEDINA DAYANNA BRILLITH

Integrante: TREBEJO PABLO YOSSETH YOSVER

DOCENTE: ADRIAN SOCRATES CAÑARI DE LA CRUZ

CICLO: 02   SEMESTRE: 2026-II

Lima, setiembre de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3

CAPÍTULO 1	4

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	4

1.1.- Diagnóstico situacional	4

1.2.- Justificación del Proyecto	8

CAPÍTULO 2	9

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	9

2.1.- Objetivos	10

2.2.- Alcance	12

2.3.- Ubicación	14

2.4.- Beneficiarios Directos e Indirectos	16

CAPÍTULO 3	17

DESARROLLO DEL PROYECTO	17

3.1.- Planificación y Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)	17

3.2.- Productos y Entregables	21

# INTRODUCCIÓN

La Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. es una empresa comercial dedicada a la venta de productos de ferretería, construcción y acabados, ubicada en el distrito de Los Olivos, Lima. Actualmente, presenta dificultades en la gestión de su inventario y en el registro de sus ventas. El control de stock se realiza de forma manual mediante cuadernos y hojas de cálculo que no se actualizan en tiempo real, lo que genera pérdidas de productos, errores en los precios y demoras en la atención al cliente. Esta situación, identificada en las áreas de Ventas y Almacén, evidencia la necesidad de automatizar los procesos para garantizar la integridad de la información y mejorar la operatividad de la empresa.

Frente a esta problemática, el presente proyecto tiene como propósito diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web de 3 capas que permita centralizar la información en una base de datos SQL Server, automatizar el registro de ventas y el control de inventario, y generar reportes en tiempo real para la toma de decisiones. Con esta solución, se busca reducir los tiempos de atención al cliente, disminuir los errores manuales y asegurar la persistencia de los datos. Los procesos que se verán transformados son la consulta de stock, el registro de ventas, la gestión de productos y la generación de reportes.

El presente informe se organiza en tres capítulos. En el Capítulo 1 se presenta el diagnóstico situacional de la ferretería, detallando el escenario actual, las limitaciones técnicas, el análisis SEPTE y la evidencia del problema, así como la justificación del proyecto. En el Capítulo 2 se describe la propuesta de solución, incluyendo el stack tecnológico, los objetivos SMART, el alcance, la ubicación y los beneficiarios del proyecto. En el Capítulo 3 se expone el desarrollo del proyecto, que comprende la planificación y el cronograma de actividades, así como los productos y entregables, entre ellos el diseño técnico, las capturas del sistema y la evidencia de validación.

Para la ejecución de este proyecto se ha seleccionado un stack tecnológico adecuado para las necesidades identificadas. En el frontend se utilizarán HTML, CSS y JavaScript, junto con React, para construir interfaces dinámicas. En el backend se empleará Java con Spring Boot, un framework orientado al desarrollo de APIs REST. Para la persistencia de datos se utilizará SQL Server Express junto con SQL Server Management Studio (SSMS). Asimismo, se aplicará la metodología ágil Scrum y se utilizarán herramientas como Git, GitHub y draw.io para el control de versiones y la elaboración de diagramas técnicos.

# CAPÍTULO 1

## DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### 1.1.- Diagnóstico situacional

- Descripción del Escenario

La Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. es una empresa comercial dedicada a la venta de productos de ferretería, construcción y acabados, ubicada en el distrito de Los Olivos, Lima. El área específica donde se ha detectado la necesidad es el Área de Ventas y Almacén, que funciona como el núcleo operativo del negocio, ya que allí se gestionan tanto la atención al cliente como el control de existencias. Actualmente, el dueño y un vendedor son los responsables de registrar las ventas y actualizar el inventario, actividades que realizan de forma manual y sin un sistema centralizado. Cabe precisar que, para efectos del presente proyecto, la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. se plantea como un caso de estudio y no como una empresa real, representando una situación típica de una micro o pequeña empresa comercial del rubro ferretero.

- Análisis del Proceso Actual

El proceso actual de ventas e inventario presenta serias deficiencias técnicas y operativas. Cuando un cliente solicita un producto, el vendedor debe buscarlo físicamente en el almacén para verificar si hay stock disponible, ya que no existe una base de datos que muestre las existencias en tiempo real. Una vez confirmada la disponibilidad, el precio se consulta en una lista impresa que no siempre está actualizada, y la venta se anota en un cuaderno de apuntes. Al finalizar el día, el dueño transcribe manualmente las ventas a un archivo Excel para intentar llevar un control, pero este archivo suele estar desactualizado y no refleja con exactitud el stock real. Esta dinámica genera limitaciones técnicas como la falta de integridad de los datos, la duplicidad de información y la ausencia de reportes en tiempo real. A nivel operativo, el proceso es lento, propenso a errores humanos y afecta directamente la experiencia del cliente, quien en ocasiones debe esperar varios minutos mientras el vendedor busca el producto o consulta el precio.

Esta problemática impacta no solo en la atención al cliente, sino también en la gestión estratégica del negocio, ya que el dueño no dispone de información consolidada y oportuna para tomar decisiones sobre reposición de stock, identificación de productos con mayor rotación o control de mermas. Adicionalmente, la ausencia de un historial digital de ventas dificulta la elaboración de reportes comparativos entre periodos, lo que limita la capacidad de la empresa para planificar compras y negociar con proveedores. En conjunto, estas deficiencias evidencian que el proceso actual no solo es ineficiente en el día a día operativo, sino que también representa una limitación estructural para el crecimiento y la competitividad del negocio.

- Recursos y Capacidades

Actualmente, la ferretería cuenta con recursos tecnológicos básicos que servirán como base para la propuesta. En cuanto a hardware, dispone de dos computadoras de escritorio con procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM y sistema operativo Windows 10, una impresora térmica para la emisión de boletas y una conexión a internet de 50 Mbps. En cuanto a software, tienen instalado Microsoft Office (Word y Excel) y un navegador web, pero no cuentan con ningún sistema de gestión de inventario ni base de datos. La infraestructura física incluye un mostrador de atención, estanterías para los productos y un pequeño almacén en la parte posterior del local. Estos recursos permitirán implementar la solución propuesta sin necesidad de una inversión inicial elevada en equipos.

En cuanto al recurso humano, el personal disponible —el dueño y un vendedor— no cuenta con formación técnica en sistemas de información, por lo que la solución propuesta deberá contemplar una interfaz sencilla e intuitiva, así como una capacitación breve que garantice su correcta adopción. Respecto a la capacidad de conectividad, la conexión a internet de 50 Mbps con la que cuenta el local resulta suficiente para el funcionamiento de una aplicación web de 3 capas, sin requerir mejoras adicionales en la infraestructura de red. Finalmente, dado que la ferretería no dispone de un servidor propio, se plantea el uso de las mismas computadoras de escritorio como estaciones de trabajo, mientras que el entorno de desarrollo y pruebas del sistema será gestionado por el equipo del proyecto, lo que reduce significativamente los costos de implementación para el negocio.

- Análisis SEPTE

El análisis SEPTE identifica los factores del entorno (sociales, económicos, políticos-legales, tecnológicos y ecológicos) que influyen en el proyecto y en la organización.

| Factor | Análisis | Implicancia para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Sociales | Los clientes esperan respuestas inmediatas sobre precio y disponibilidad. El personal domina lo básico de Excel, pero no ha usado sistemas de gestión. | Interfaz simple, capacitación breve y consulta rápida de stock. |
| Económicos | Las micro y pequeñas empresas operan con márgenes ajustados y presupuestos limitados. Las ventas perdidas por falta de stock y los errores de registro generan pérdidas semanales. | Solución de bajo costo, con herramientas gratuitas o de nivel de entrada. |
| Políticos y legales | Las empresas deben emitir comprobantes de pago electrónicos según las normas de la SUNAT y proteger los datos personales de sus clientes conforme a la Ley N.° 29733. | Resguardar los datos con control de accesos; la facturación electrónica queda fuera del alcance. |
| Tecnológicos | Existen servicios en la nube, frameworks y asistentes virtuales accesibles para pequeñas empresas. La ferretería tiene equipos e internet, pero no un sistema integrado. | Es viable una aplicación web de 3 capas alojada de forma local en los equipos existentes, sin contratar servidores ni servicios en la nube. |
| Ecológicos | El proceso actual usa cuadernos, listas impresas y comprobantes en papel. | El registro digital reduce el consumo de papel. |

- Evidencia del Problema

Ilustración 1: Diagrama de flujo del proceso actual (AS-IS) de ventas e inventario — Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C.

Nota. Elaboración propia.

Diagrama de flujo del proceso actual (AS-IS).

El diagrama AS-IS evidencia que el proceso actual presenta múltiples puntos de fricción: el vendedor debe desplazarse físicamente al almacén para verificar stock, el precio se consulta en listas impresas que pueden estar desactualizadas, y la información se registra dos veces (primero en cuaderno y luego en Excel). Estos factores generan demoras, errores y pérdida de ventas, lo que justifica la necesidad de una solución tecnológica centralizada

Estadísticas:

Según la simulación del proceso actual, el tiempo promedio de atención por cliente es de 15 minutos. De este total, 8 minutos (53%) se destinan a verificar físicamente el stock en el almacén y consultar precios en listas impresas, lo que evidencia una clara ineficiencia operativa. Asimismo, el 30% de las ventas diarias se ven afectadas por la falta de información de stock en tiempo real. De este porcentaje, el 15% deriva en la pérdida definitiva de la venta, ya que el cliente decide no esperar o no encuentra el producto solicitado.

| Indicador | Valor | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de atención | 15 minutos | 53% del tiempo se pierde en verificar stock y precios |
| Ventas afectadas por falta de stock | 30% diario | 15% termina en pérdida definitiva de la venta |
| Errores en registro manual | 10% de registros | Pérdida estimada de S/ 200 semanales |
| Tiempo de cierre diario | 1 hora | 5 horas semanales invertidas en tareas repetitivas (considerando 5 días de atención a la semana) |
| Tiempo de generación de un reporte | 40 minutos | La información no está disponible de forma oportuna para decidir compras |

Por otro lado, el registro manual en cuadernos genera un 10% de errores en precios o cantidades, lo que representa una pérdida económica estimada de S/ 200 semanales para la ferretería. Finalmente, el dueño destina aproximadamente 1 hora diaria, al finalizar la jornada, a transcribir las ventas del cuaderno a Excel y actualizar el stock manualmente. Esta actividad no solo es repetitiva, sino que retrasa la disponibilidad de información para la toma de decisiones. Asimismo, elaborar un reporte consolidado de ventas e inventario a partir del cuaderno y del archivo Excel toma aproximadamente 40 minutos, ya que exige revisar los registros del periodo, sumar los montos y verificar las existencias de forma manual.

## 1.2.- Justificación del Proyecto

De acuerdo con el diagnóstico situacional, la necesidad de ejecutar el presente proyecto se justifica por los siguientes motivos:

- Se requiere la implementación de una aplicación web de 3 capas que centralice la información de inventario y ventas en una base de datos SQL Server, eliminando la duplicidad de datos y garantizando la integridad de la información.

- Permitirá automatizar el registro de ventas y el control de stock en tiempo real, reduciendo los errores manuales, los tiempos de atención al cliente y las pérdidas económicas por falta de información oportuna.

Relevancia Técnica

El proceso actual de la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. presenta deficiencias técnicas que afectan directamente la operatividad del negocio: la información se registra dos veces (primero en cuaderno y luego en Excel), no existe una base de datos centralizada, y los precios se consultan en listas impresas que pueden estar desactualizadas. Esta situación genera pérdida de integridad de los datos, duplicidad de información y ausencia de reportes en tiempo real. La implementación de una aplicación web de 3 capas —con frontend en React, backend en Java con Spring Boot y base de datos en SQL Server— permitirá centralizar la información en un solo repositorio seguro, automatizar el descuento de stock tras cada venta y garantizar que los datos sean consistentes y auditables. Asimismo, el uso de una base de datos relacional asegura la persistencia de la información y sienta las bases para futuras integraciones con otros sistemas.

Impacto Operativo

A nivel operativo, la solución tendrá un impacto directo y medible. Según el diagnóstico, el 30% de las ventas diarias se ven afectadas por la falta de información de stock en tiempo real, y de ese porcentaje, el 15% termina en pérdida definitiva de la venta. Con el sistema propuesto, el vendedor podrá consultar el stock desde la computadora en segundos, eliminando la necesidad de desplazarse físicamente al almacén. Esto reducirá el tiempo promedio de atención por cliente de 15 minutos a 9 minutos o menos, es decir, una reducción de al menos 40%, tal como se establece en el Objetivo Específico 1, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la capacidad de atención diaria. Además, la automatización del registro de ventas reducirá en al menos un 50% los errores en precios y cantidades, que hoy alcanzan el 10% de los registros y generan una pérdida estimada de S/ 200 semanales; al reducir estos errores en un 50%, se proyecta un ahorro de aproximadamente S/ 100 semanales. Finalmente, el dueño ya no tendrá que invertir 1 hora diaria en transcribir datos a Excel; esa información estará disponible en tiempo real para la toma de decisiones, permitiéndole identificar productos con baja rotación, planificar compras y mejorar la rentabilidad del negocio.

# CAPÍTULO 2

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web de 3 capas para la gestión de inventario y ventas de la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. La solución permitirá automatizar los procesos operativos que actualmente se realizan de forma manual en las áreas de Ventas y Almacén, contribuyendo a mejorar el control de productos, la gestión de ventas y la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

La aplicación centralizará la información en una base de datos SQL Server, permitiendo registrar productos, controlar movimientos de inventario, gestionar ventas, administrar usuarios y generar reportes en tiempo real. Asimismo, el desarrollo del proyecto se realizará mediante la metodología ágil Scrum, utilizando iteraciones que faciliten el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Stack Tecnológico / Herramientas

Frontend

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

- React

- Bootstrap

Backend

- Java

- Spring Boot

- Arquitectura de 3 capas

Base de Datos

- SQL Server Express

- SQL Server Management Studio (SSMS)

Herramientas de Desarrollo

- Draw.io para la elaboración de diagramas UML y modelado.

- Git y GitHub para el control de versiones.

- Metodología Scrum para la gestión del proyecto.

Seguridad y Estándares

La solución implementará medidas de seguridad que garanticen la integridad y confidencialidad de la información:

- Inicio de sesión mediante usuario y contraseña.

- Protección de contraseñas mediante hash BCrypt.

- Control de acceso basado en roles.

- Validación de datos de entrada.

- Integridad y consistencia de los datos almacenados.

- Gestión centralizada de la información.

Propuesta de Valor

La implementación del sistema permitirá:

- Reducir los tiempos de atención al cliente mediante consultas rápidas de stock y precios.

- Disminuir los errores ocasionados por el registro manual de ventas e inventario.

- Centralizar la información operativa en una única base de datos.

- Generar reportes automáticos de ventas e inventario.

- Optimizar el control de existencias y movimientos de almacén.

- Mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

- Incrementar la productividad del personal de Ventas y Almacén.

### 2.1.- Objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web de 3 capas para optimizar la gestión de inventario y ventas de la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C., permitiendo automatizar procesos operativos, reducir errores de control, centralizar la información y mejorar la toma de decisiones mediante información en tiempo real.

Objetivo Específico 1

Reducir en un 40% el tiempo total de atención al cliente (actualmente 15 minutos en promedio) mediante la implementación del sistema web al término de seis semanas.

Indicador

I = ((Tsin - Tcon) / Tsin) × 100

Donde:

- Tsin = Tiempo promedio de atención al cliente utilizando el procedimiento manual.

- Tcon = Tiempo promedio de atención al cliente utilizando el sistema web.

Objetivo Específico 2

Reducir en un 50% los errores de registro de ventas y de actualización de stock (precios y cantidades) mediante la automatización del registro de entradas y salidas de productos durante el periodo de implementación del proyecto.

Indicador

I = ((Esin - Econ) / Esin) × 100

Donde:

- Esin = Cantidad de errores antes de la implementación.

- Econ = Cantidad de errores después de la implementación.

Objetivo Específico 3

Disminuir en un 60% el tiempo requerido para generar reportes de inventario y ventas mediante la implementación de reportes automáticos exportables al finalizar el proyecto.

Indicador

I = ((Rsin - Rcon) / Rsin) × 100

Donde:

- Rsin = Tiempo empleado para generar reportes manualmente.

- Rcon = Tiempo empleado para generar reportes utilizando el sistema.

Objetivo Específico 4

Implementar un sistema de autenticación y control de acceso basado en roles que garantice que el 100% de los usuarios autorizados acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil al finalizar el proyecto.

Indicador

I = (Uaut / Utot) × 100

Donde:

- Uaut = Usuarios que acceden correctamente según su rol.

- Utot = Total de usuarios evaluados.

Objetivo Específico 5

Centralizar el 100% de la información de ventas e inventario en una única base de datos SQL Server al finalizar el proyecto, permitiendo consultas en tiempo real y mejorando la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.

Indicador

I = (Creg / Ctot) × 100

Donde:

- Creg = Cantidad de registros almacenados en la base de datos centralizada.

- Ctot = Cantidad total de registros evaluados.

### 2.2.- Alcance

El presente proyecto comprenderá las fases de levantamiento de requerimientos, análisis de la problemática, elaboración de historias de usuario, diseño de la arquitectura de la solución, modelado de la base de datos, desarrollo de la aplicación web, pruebas funcionales, pruebas de integración y validación de resultados.

Asimismo, el proyecto abarcará hasta la implementación y validación de los siguientes módulos:

- Inicio de sesión de usuarios.

- Administración de usuarios y roles.

- Registro y mantenimiento de productos.

- Gestión de categorías de productos.

- Control de inventario.

- Registro de entradas y salidas de almacén.

- Registro de ventas.

- Consulta de stock en tiempo real.

- Generación de reportes de inventario.

- Generación de reportes de ventas.

- Exportación de reportes a PDF y Excel.

A continuación, se describe brevemente la funcionalidad de cada módulo considerado dentro del alcance del proyecto:

- Inicio de sesión de usuarios: permite el acceso al sistema mediante la validación de credenciales (usuario y contraseña) de cada colaborador autorizado.

- Administración de usuarios y roles: permite crear, editar y desactivar cuentas de usuario, así como asignarles un rol (administrador o vendedor) que determina sus permisos dentro del sistema.

- Registro y mantenimiento de productos: permite registrar, actualizar y dar de baja los productos del catálogo, incluyendo su código, descripción, precio y categoría.

- Gestión de categorías de productos: permite organizar los productos en categorías (por ejemplo, herramientas, materiales de construcción, acabados) para facilitar su búsqueda y control.

- Control de inventario: permite visualizar el stock actual de cada producto y generar alertas cuando las existencias se encuentren por debajo del nivel mínimo establecido.

- Registro de entradas y salidas de almacén: permite registrar el ingreso de mercadería adquirida a proveedores y las salidas por venta o ajuste, actualizando automáticamente el stock disponible.

- Registro de ventas: permite registrar cada transacción de venta, descontando automáticamente el stock del producto vendido y generando el comprobante correspondiente.

- Consulta de stock en tiempo real: permite al vendedor verificar, desde su estación de trabajo, la disponibilidad y ubicación de un producto sin necesidad de desplazarse físicamente al almacén.

- Generación de reportes de inventario: permite generar reportes con el detalle del stock disponible, los productos con mayor y menor rotación, y las alertas de reposición.

- Generación de reportes de ventas: permite generar reportes de ventas por periodo, por producto o por vendedor, facilitando el análisis de la información comercial.

- Exportación de reportes a PDF y Excel: permite descargar los reportes generados en formato PDF o Excel para su impresión, archivo o análisis externo.

Límites de la Solución

El proyecto no incluirá:

- Facturación electrónica integrada con SUNAT.

- Aplicación móvil para Android o iOS.

- Integración con pasarelas de pago.

- Integración con sistemas ERP externos.

- Módulo contable o financiero.

- Gestión de compras a proveedores.

- Implementación en infraestructura de producción.

Por lo tanto, el alcance estará enfocado exclusivamente en la automatización y optimización de los procesos de inventario y ventas de la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C., permitiendo mejorar el control de la información, reducir errores operativos y facilitar la toma de decisiones dentro de la organización.

Resumen del alcance del proyecto

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| - Inicio de sesión de usuarios. - Administración de usuarios y roles. - Registro y mantenimiento de productos. - Gestión de categorías de productos. - Control de inventario. - Registro de entradas y salidas de almacén. - Registro de ventas. - Consulta de stock en tiempo real. - Generación de reportes de inventario. - Generación de reportes de ventas. - Exportación de reportes a PDF y Excel. | - Facturación electrónica integrada con SUNAT. - Aplicación móvil para Android o iOS. - Integración con pasarelas de pago. - Integración con sistemas ERP externos. - Módulo contable o financiero. - Gestión de compras a proveedores. - Implementación en infraestructura de producción. |

### 2.3.- Ubicación

El presente proyecto se implementará en la Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C., una empresa comercial del rubro ferretero ubicada en el distrito de Los Olivos, Lima, que para efectos de este trabajo se plantea como un caso de estudio. El área de trabajo donde operará la solución es el Área de Ventas y Almacén, en la cual el dueño y un vendedor registran las ventas, consultan precios y controlan el stock de los productos.

Lugar

| Organización | Ferretería Industrial Los Olivos S.A.C. (caso de estudio) |
| --- | --- |
| Rubro | Venta de productos de ferretería, construcción y acabados |
| Ubicación geográfica | Distrito de Los Olivos, Lima, Perú |
| Área de implementación | Área de Ventas y Almacén |
| Usuarios del sistema | Dueño (administrador) y vendedor |
| Espacio físico | Mostrador de atención, estanterías de productos y almacén posterior del local |

Entorno Tecnológico

La solución se alojará de forma local (on-premise), debido a que la ferretería no cuenta con un servidor propio y a que la implementación en infraestructura de producción se encuentra fuera del alcance del proyecto. El sistema será desarrollado y probado en un entorno controlado por el equipo del proyecto y se accederá a él desde las computadoras de escritorio del local mediante un navegador web. En la siguiente tabla se resume cómo se distribuyen los componentes de la solución.

| Componente | Descripción | Alojamiento |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Navegador web en las dos computadoras de escritorio del local (Intel Core i3, 4 GB de RAM, Windows 10) | Mostrador y almacén |
| Capa de presentación | Aplicación web desarrollada con React, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap | Entorno local |
| Capa de lógica de negocio | API REST desarrollada en Java con Spring Boot | Entorno local |
| Capa de datos | Base de datos en SQL Server Express administrada con SQL Server Management Studio (SSMS) | Entorno local |
| Control de versiones | Repositorio del proyecto en GitHub | Plataforma en la nube |
| Conectividad | Conexión a internet de 50 Mbps y red local del establecimiento | Local |

Dado que los equipos del local cuentan con 4 GB de RAM, el sistema se diseñará con un consumo reducido de recursos, y las pruebas de rendimiento permiten verificar que la consulta de stock responda con fluidez (medida en el entorno de desarrollo; la medición en los equipos del local se completa en la validación manual).

### 2.4.- Beneficiarios Directos e Indirectos

Los beneficiarios del proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación de la solución. Los beneficiarios directos son quienes hacen uso del sistema, mientras que los indirectos son quienes se ven impactados por su funcionamiento sin utilizarlo de forma directa.

| Tipo | Beneficiario | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Directo | Dueño de la ferretería | Administra usuarios, productos y categorías, y dispone de reportes de inventario y ventas en tiempo real para decidir reposiciones, identificar productos de baja rotación y controlar las mermas. |
| Directo | Vendedor | Consulta el stock y el precio desde su computadora en segundos, registra las ventas una sola vez y deja de transcribir información del cuaderno a Excel. |
| Indirecto | Clientes de la ferretería | Reciben una atención más rápida, con precios correctos y mayor certeza de la disponibilidad del producto solicitado. |
| Indirecto | Proveedores | Pueden recibir pedidos de reposición más oportunos a partir de los reportes de rotación (la gestión de compras queda fuera del alcance). |
| Indirecto | Equipo del proyecto | Aplica los conocimientos adquiridos en un caso de estudio que simula una situación real de trabajo. |

Modelo Canvas

Para evidenciar la propuesta de valor que el proyecto genera para la organización, se presenta el Modelo Canvas de la solución, en el cual el cliente es la ferretería y su personal de Ventas y Almacén.

| Socios clave • Docente-monitor de Cibertec • Ferretería (caso de estudio) • Proveedores de la ferretería | Actividades clave • Levantamiento de requerimientos • Diseño de la arquitectura y la base de datos • Desarrollo de los módulos • Pruebas y validación | Propuesta de valor • Sistema web que centraliza inventario y ventas • Consulta de stock en segundos • Menos errores de registro • Reportes exportables a PDF y Excel • Acceso por roles • Solución de bajo costo | Relación con clientes • Capacitación breve al personal • Manual de usuario • Revisión al cierre de cada sprint | Segmentos de clientes • Micro y pequeñas empresas del rubro ferretero • Personal de Ventas y Almacén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recursos clave • Equipo de 3 estudiantes • React, Spring Boot y SQL Server Express • GitHub y draw.io • Dos computadoras del local |  | Canales • Aplicación web desde el navegador • Repositorio en GitHub • Sesiones de demostración |  |
| Estructura de costos • Horas de trabajo del equipo • Herramientas gratuitas o de nivel de entrada • Uso de los equipos existentes, sin inversión inicial elevada |  |  | Fuentes de ingresos / beneficios • Ahorro estimado de S/ 100 semanales por menos errores de registro • Recuperación de ventas perdidas por falta de stock • Hasta 1 hora diaria liberada de transcripción |  |

# CAPÍTULO 3

## DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se presenta la planificación del proyecto, el cronograma de actividades correspondiente a las seis semanas de trabajo y los productos y entregables que evidencian el desarrollo técnico de la solución, desde su diseño hasta su validación.

### 3.1.- Planificación y Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

Metodología de trabajo

El proyecto se gestionará con la metodología ágil Scrum, organizada en tres sprints de dos semanas cada uno. Al inicio de cada sprint el equipo realizará la planificación del trabajo a partir del Product Backlog; durante el sprint se harán reuniones breves de seguimiento para identificar avances e impedimentos; y al cierre se llevarán a cabo la revisión del incremento desarrollado y una retrospectiva para mejorar la forma de trabajo. Esta forma de organización permite entregar funcionalidades de manera progresiva y corregir desviaciones a tiempo.

| Sprint | Semanas | Objetivo | Resultado del sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 – 2 | Diagnóstico, requerimientos y diseño técnico | Diagnóstico, objetivos, alcance, Product Backlog, arquitectura, modelo de base de datos, prototipos y plan de pruebas |
| Sprint 2 | 3 – 4 | Base del sistema y gestión del catálogo | Entorno configurado, inicio de sesión, usuarios y roles, productos, categorías y consulta de stock |
| Sprint 3 | 5 – 6 | Operación, reportes y validación | Control de inventario, entradas y salidas, ventas, reportes exportables, pruebas, validación de indicadores y recursos de apoyo |

Roles y responsabilidades

Para la ejecución del proyecto, el equipo distribuyó los roles de Scrum y las responsabilidades técnicas de la siguiente manera.

| Rol | Responsabilidades | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master y Product Owner (coordinador) | Facilita las reuniones de Scrum, realiza el seguimiento del cronograma, prioriza el Product Backlog, consolida el informe y es responsable de la presentación del proyecto. | GOMEZ FERNANDEZ YULIANA BRIGGITTE |
| Desarrollador backend y base de datos | Diseña el modelo de datos, administra SQL Server y desarrolla la API REST en Java con Spring Boot. | TREBEJO PABLO YOSSETH YOSVER |
| Desarrollador frontend y pruebas | Desarrolla las interfaces en React, elabora el plan de pruebas y ejecuta las pruebas funcionales y de integración. | MAMANI MEDINA DAYANNA BRILLITH |
| Todo el equipo | Participa en la planificación, la revisión y la retrospectiva de cada sprint, y en la elaboración de la documentación. | Los tres integrantes |

Product Backlog (historias de usuario)

Los requerimientos del sistema se expresaron como historias de usuario, priorizadas según su valor para el negocio y asignadas a los sprints de desarrollo.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como usuario quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones de mi perfil. | Alta | Sprint 2 |
| HU02 | Como administrador quiero crear, editar y desactivar usuarios y asignarles un rol para controlar sus permisos. | Alta | Sprint 2 |
| HU03 | Como administrador quiero registrar y mantener productos y categorías para tener el catálogo actualizado. | Alta | Sprint 2 |
| HU04 | Como vendedor quiero consultar el stock y el precio de un producto desde mi computadora para atender sin ir al almacén. | Alta | Sprint 2 |
| HU05 | Como administrador quiero registrar entradas y salidas de almacén para que el stock se actualice automáticamente. | Alta | Sprint 3 |
| HU06 | Como vendedor quiero registrar una venta para que se descuente el stock y se genere el comprobante. | Alta | Sprint 3 |
| HU07 | Como administrador o vendedor quiero ver alertas de stock mínimo para planificar la reposición de productos. | Media | Sprint 3 |
| HU08 | Como administrador quiero generar reportes de inventario y de ventas por periodo, producto o vendedor para analizar el negocio. | Media | Sprint 3 |
| HU09 | Como administrador quiero exportar los reportes a PDF y Excel para imprimirlos o analizarlos externamente. | Media | Sprint 3 |
| HU10 | Como equipo quiero ejecutar pruebas funcionales, de integración y de rendimiento para verificar la calidad de la solución. | Alta | Sprint 3 |

Hitos de entregables

Los hitos del proyecto corresponden a las fechas de presentación establecidas por el curso, y cada uno agrupa los componentes que se entregan en Blackboard.

| Hito | Semana | Contenido del entregable |
| --- | --- | --- |
| Avance 1 | 3 | Diagnóstico, justificación, objetivos y alcance |
| Avance 2 | 5 | Ubicación, planificación y cronograma de actividades, productos y entregables |
| Entrega final | 7 (hasta el martes) | Proyecto concluido al 100%: informe, componentes desarrollados y recursos necesarios |

Cronograma de actividades

El cronograma se organizó en cuatro fases que cubren el ciclo completo del proyecto: diagnóstico y requerimientos, diseño técnico, implementación y configuración, y pruebas y validación final.

| Fase | Actividades principales | Semanas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico y requerimientos | Levantamiento de información, análisis SEPTE, flujo AS-IS, objetivos SMART, alcance e historias de usuario | 1 – 2 | Informe con diagnóstico, justificación, objetivos, alcance y Product Backlog |
| Diseño técnico | Arquitectura de 3 capas, modelo de base de datos, prototipos de interfaz, plan de pruebas y plan de integración continua | 2 | Diagramas de diseño y plan de pruebas |
| Implementación y configuración | Configuración del entorno, base de datos, API REST y interfaces de los módulos del alcance | 3 – 6 | Aplicación web funcional con los módulos definidos |
| Pruebas y validación final | Pruebas funcionales, de integración y de rendimiento, medición de indicadores y elaboración de recursos de apoyo | 3 – 6 | Resultados de pruebas, cálculo de indicadores, manual de usuario y guía de instalación |

Diagrama de Gantt

El siguiente diagrama presenta la distribución de las actividades a lo largo de las seis semanas de trabajo.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diagnóstico y requerimientos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Diagnóstico situacional del caso de estudio |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Análisis SEPTE y flujo AS-IS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Objetivos, alcance y Product Backlog |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Diseño técnico |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Arquitectura de 3 capas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Modelo de base de datos |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Prototipos, plan de pruebas e integración continua |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Implementación y configuración |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Configuración del entorno y repositorio |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Inicio de sesión, usuarios y roles |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Productos, categorías y consulta de stock |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Control de inventario y movimientos de almacén |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Registro de ventas |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Reportes y exportación a PDF y Excel |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Pruebas y validación final |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Pruebas funcionales por módulo |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Prueba de integración y pruebas de rendimiento |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Medición de indicadores y validación de objetivos |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Manual de usuario, guía de instalación e informe final |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.- Productos y Entregables

A continuación se presentan los productos que resultan del proyecto y las evidencias del trabajo técnico realizado, organizadas en diseño técnico, construcción y validación, de acuerdo con el alcance definido.

Productos del proyecto

| Producto | Descripción | Herramienta o formato |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web de inventario y ventas | Aplicación de 3 capas con los módulos de inicio de sesión, usuarios y roles, productos, categorías, inventario, ventas, consulta de stock y reportes | React y Spring Boot |
| Base de datos | Modelo relacional centralizado con scripts de creación y datos de prueba | SQL Server Express y SSMS (.sql) |
| Diseño técnico | Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación, historias de usuario y prototipos de interfaz | draw.io |
| Plan de pruebas y prueba de integración | Casos de prueba funcionales, de integración y de rendimiento con sus resultados esperados | Informe en Word |
| Plan de integración continua | Flujo de trabajo sobre la rama principal y verificación automática de cada cambio | Git y GitHub Actions |
| Reportes exportables | Reportes de inventario y de ventas descargables | PDF y Excel |
| Recursos de apoyo | Manual de usuario y guía de instalación del sistema | Documentos en Word |

Diseño técnico

La solución sigue una arquitectura de 3 capas que separa la presentación, la lógica de negocio y los datos. La capa de presentación, desarrollada en React, muestra las interfaces al usuario y envía sus solicitudes a la API REST; la capa de lógica de negocio, desarrollada en Java con Spring Boot, valida las reglas del negocio, controla los accesos según el rol y actualiza el stock tras cada movimiento; y la capa de datos, en SQL Server, almacena de forma centralizada y persistente la información de usuarios, productos, movimientos y ventas.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Diagrama de arquitectura de la solución (3 capas) Descripción: Diagrama hecho en draw.io que muestre el navegador del usuario, el frontend en React, la API REST en Spring Boot y la base de datos SQL Server, con flechas que indiquen el flujo de las solicitudes entre las capas.

Ilustración 2: Diagrama de arquitectura de la solución (3 capas)

Nota. Elaboración propia.

El modelo de datos se diseñó de forma relacional para evitar la duplicidad de información y garantizar la integridad de los registros. Las entidades principales se resumen en la siguiente tabla.

| Entidad | Atributos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| ROL | Identificador, nombre del rol | Un rol agrupa a varios usuarios |
| USUARIO | Identificador, nombre, usuario, contraseña protegida (hash BCrypt), estado, rol | Pertenece a un rol y registra ventas y movimientos |
| CATEGORIA | Identificador, nombre, descripción | Una categoría agrupa varios productos |
| PRODUCTO | Código, descripción, precio, stock actual, stock mínimo, ubicación, estado (activo o dado de baja), categoría | Pertenece a una categoría y participa en ventas y movimientos |
| MOVIMIENTO_INVENTARIO | Identificador, tipo (entrada o salida), cantidad, fecha, motivo, producto, usuario | Afecta el stock de un producto |
| VENTA | Identificador, fecha, total, usuario | Contiene varios detalles de venta |
| DETALLE_VENTA | Venta, producto, cantidad, precio unitario, subtotal (calculado) | Relaciona una venta con los productos vendidos |

AQUÍ VA LA IMAGEN: Modelo entidad-relación de la base de datos Descripción: Diagrama entidad-relación con las tablas ROL, USUARIO, CATEGORIA, PRODUCTO, MOVIMIENTO_INVENTARIO, VENTA y DETALLE_VENTA, mostrando claves primarias, claves foráneas y cardinalidad.

Ilustración 3: Modelo entidad-relación de la base de datos

Nota. Elaboración propia.

Construcción

Como evidencia de la construcción de la solución, se incluyen siete capturas de pantalla representativas del sistema. Cada una se acompaña de la explicación de su funcionalidad, su objetivo, su uso dentro del proyecto y el beneficio que aporta a la solución propuesta.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 1: Pantalla de inicio de sesión Descripción: Captura de la pantalla de acceso con los campos de usuario y contraseña, el botón de ingreso y, de ser posible, el mensaje que aparece cuando las credenciales son incorrectas.

Ilustración 4: Captura 1: Pantalla de inicio de sesión

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Valida las credenciales del usuario y habilita las opciones del sistema según su rol, ya sea administrador o vendedor.

Objetivo: Garantizar que solo el personal autorizado ingrese al sistema, en concordancia con el Objetivo Específico 4.

Uso dentro del proyecto: Es la puerta de entrada que utilizan el dueño y el vendedor al iniciar la jornada, y las contraseñas se almacenan protegidas con hash BCrypt (nunca en texto plano).

Beneficio que aporta a la solución: Protege la información de ventas e inventario y evita accesos o modificaciones no autorizadas.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 2: Administración de usuarios y roles Descripción: Captura del listado de usuarios con su rol y estado, junto con el formulario para crear o editar un usuario y asignarle un rol.

Ilustración 5: Captura 2: Administración de usuarios y roles

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Permite crear, editar y desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol que determina sus permisos.

Objetivo: Controlar quién puede acceder a cada función del sistema y mantener actualizada la lista de usuarios autorizados.

Uso dentro del proyecto: Lo utiliza el administrador cuando se incorpora o se retira personal del local, o cuando cambian las responsabilidades de un usuario.

Beneficio que aporta a la solución: Asegura que cada persona acceda únicamente a lo que le corresponde y facilita la trazabilidad de las operaciones.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 3: Registro y mantenimiento de productos y categorías Descripción: Captura del listado de productos con filtro por categoría y del formulario de registro con código, descripción, precio, stock mínimo, ubicación, categoría y stock inicial.

Ilustración 6: Captura 3: Registro y mantenimiento de productos y categorías

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Permite registrar, actualizar y dar de baja productos, y organizarlos en categorías como herramientas, materiales de construcción o acabados.

Objetivo: Mantener un catálogo único, ordenado y actualizado que reemplace la lista impresa de precios.

Uso dentro del proyecto: Es la base de datos maestra sobre la cual se realizan las consultas de stock, los movimientos de almacén y las ventas.

Beneficio que aporta a la solución: Elimina los precios desactualizados y los errores de registro, y facilita la búsqueda rápida de productos.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 4: Consulta de stock en tiempo real y alertas de stock mínimo Descripción: Captura del buscador de productos que muestre el stock actual, el precio y la ubicación, junto con la lista de productos que se encuentran por debajo del stock mínimo.

Ilustración 7: Captura 4: Consulta de stock en tiempo real y alertas de stock mínimo

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Permite verificar la disponibilidad, el precio y la ubicación de un producto, y alerta cuando las existencias están por debajo del nivel mínimo.

Objetivo: Reducir el tiempo de atención al cliente, en concordancia con el Objetivo Específico 1, y anticipar la reposición de mercadería.

Uso dentro del proyecto: Lo utiliza el vendedor en el mostrador al atender a cada cliente y el dueño para planificar compras.

Beneficio que aporta a la solución: Evita que el vendedor se desplace al almacén para verificar existencias y reduce las ventas perdidas por falta de información.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 5: Registro de entradas y salidas de almacén Descripción: Captura del formulario de movimientos con el tipo (entrada o salida), el producto, la cantidad y el motivo, junto con el historial de movimientos.

Ilustración 8: Captura 5: Registro de entradas y salidas de almacén

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Registra el ingreso de mercadería adquirida a proveedores y las salidas por venta o ajuste, actualizando automáticamente el stock.

Objetivo: Controlar el inventario y reducir los errores de actualización de stock, en concordancia con el Objetivo Específico 2.

Uso dentro del proyecto: Lo utiliza el administrador (dueño) cada vez que llega mercadería o se realiza un ajuste de inventario.

Beneficio que aporta a la solución: Mantiene el stock consistente con la realidad física del almacén y deja un historial auditable de cada movimiento.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 6: Registro de ventas Descripción: Captura de la pantalla de venta con la búsqueda de productos, el detalle de la venta con cantidades y precios, el total, el botón Registrar venta y, una vez registrada, el botón Descargar comprobante.

Ilustración 9: Captura 6: Registro de ventas

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Registra cada transacción de venta, descuenta automáticamente el stock de los productos vendidos y genera el comprobante correspondiente.

Objetivo: Automatizar el registro de ventas y eliminar la doble transcripción entre el cuaderno y el archivo de Excel.

Uso dentro del proyecto: Es la función más usada del sistema, ya que el vendedor la emplea en cada atención al cliente.

Beneficio que aporta a la solución: Reduce los errores en precios y cantidades, acelera la atención y deja disponible la información de ventas al instante.

AQUÍ VA LA IMAGEN: Captura 7: Reportes de inventario y ventas con exportación Descripción: Captura de la pantalla de reportes de ventas con los filtros por periodo, producto o vendedor, el resultado en pantalla con su total y los botones para exportar a PDF y Excel.

Ilustración 10: Captura 7: Reportes de inventario y ventas con exportación

Nota. Elaboración propia.

Funcionalidad: Genera reportes de inventario y de ventas y permite exportarlos en formato PDF o Excel.

Objetivo: Disminuir el tiempo de elaboración de reportes y mejorar la información disponible para la toma de decisiones, en concordancia con el Objetivo Específico 3.

Uso dentro del proyecto: Lo utiliza el dueño para revisar las ventas por periodo, identificar los productos de mayor y menor rotación y planificar compras.

Beneficio que aporta a la solución: Reemplaza la consolidación manual de datos por reportes automáticos y confiables, lo que ahorra tiempo y mejora las decisiones del negocio.

Evidencia de validación

La validación de la solución se realizará mediante un plan de pruebas que verifica el funcionamiento de cada módulo, la comunicación entre las tres capas y el desempeño del sistema. En la siguiente tabla se presentan los casos de prueba diseñados con su resultado esperado.

| ID | Módulo | Caso de prueba | Resultado esperado | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP01 | Inicio de sesión | Ingresar con credenciales válidas | Acceso al sistema con las opciones del rol | Funcional |
| CP02 | Inicio de sesión | Ingresar con una contraseña incorrecta | Mensaje de error y acceso denegado | Funcional |
| CP03 | Usuarios y roles | Acceder con rol de vendedor a la administración de usuarios | Acceso denegado | Funcional |
| CP04 | Productos | Registrar un producto con datos completos | Producto visible en el catálogo | Funcional |
| CP05 | Productos | Registrar un producto con código duplicado | Rechazo con mensaje de validación | Funcional |
| CP06 | Consulta de stock | Consultar un producto existente | Se muestran stock, precio y ubicación | Funcional |
| CP07 | Inventario | Registrar una entrada de mercadería | El stock aumenta en la cantidad ingresada | Funcional |
| CP08 | Ventas | Registrar la venta de un producto con stock | El stock se descuenta y se genera el comprobante | Integración |
| CP09 | Ventas | Vender más unidades que las disponibles | Bloqueo con mensaje de stock insuficiente | Funcional |
| CP10 | Reportes | Generar y exportar el reporte de ventas de un periodo | Archivo PDF o Excel generado; el PDF muestra el total vendido y el Excel el subtotal de cada línea | Funcional |
| CP11 | Consulta de stock | Consultar el stock con un catálogo de prueba amplio (5 000 productos) | Respuesta en menos de 3 segundos | Rendimiento |
| CP12 | Flujo completo | Inicio de sesión, entrada de mercadería, venta y reporte | Datos consistentes entre todos los módulos | Integración |

Con estos casos se ejecutan pruebas automáticas de integración, que comprueban que la API REST, la lógica de negocio y la base de datos funcionen de manera coordinada (con una base H2 en memoria), y una prueba de rendimiento sobre un catálogo de 5 000 productos. La conexión con el frontend y con SQL Server Express se verifica en la prueba manual descrita en el Plan de Pruebas. Resultados de la ejecución automática del 08/10/2026: 14 pruebas (12 casos planificados y 2 adicionales) sin fallos ni errores y BUILD SUCCESS; la búsqueda de productos sobre 5 000 registros, medida en la capa de servicio con H2 en memoria, respondió entre 415 y 525 ms en dos corridas (meta: menos de 3 000 ms).

Asimismo, la validación de los objetivos específicos se realizará con los indicadores definidos en la sección 2.1, tomando como línea base los valores del diagnóstico situacional.

| Objetivo | Indicador | Línea base | Meta | Método de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1 | I = ((Tsin - Tcon) / Tsin) × 100 | Tsin = 15 min por atención | Tcon ≤ 9 min (I ≥ 40%) | Medir el tiempo de una muestra de atenciones con y sin el sistema |
| Objetivo 2 | I = ((Esin - Econ) / Esin) × 100 | Esin = 10% de registros con error | Econ ≤ 5% (I ≥ 50%) | Comparar los errores en una muestra de ventas y movimientos |
| Objetivo 3 | I = ((Rsin - Rcon) / Rsin) × 100 | Rsin = 40 min por reporte | Rcon ≤ 16 min (I ≥ 60%) | Medir el tiempo de generación de los reportes |
| Objetivo 4 | I = (Uaut / Utot) × 100 | No aplica | 100% | Probar el acceso con usuarios de cada rol |
| Objetivo 5 | I = (Creg / Ctot) × 100 | No aplica | 100% | Verificar que los registros estén en la base de datos central |

Por ejemplo, para el Objetivo 1, si con el sistema el tiempo promedio de atención baja de 15 a 9 minutos, el indicador resulta I = ((15 - 9) / 15) × 100 = 40%, con lo cual se cumple la meta planteada.

Plan de integración continua

Para mantener la calidad del código mientras el equipo trabaja en paralelo, se aplicará un plan de integración continua basado en Git y GitHub, con las siguientes prácticas:

- Trabajo directo sobre una única rama principal, que es la rama por defecto del repositorio, sin ramas de desarrollo ni ramas por historia de usuario.

- Cada integrante sincroniza su copia del repositorio antes de subir sus cambios a la rama principal, y cada cambio queda registrado como un commit en el historial.

- Verificación automática de que el proyecto compile y de que las pruebas se ejecuten en cada cambio enviado al repositorio.

- Registro de una versión (etiqueta) sobre la rama principal al cierre de cada sprint, para contar con un punto de recuperación estable.

Organización de los entregables

Todos los componentes del proyecto se entregarán en formato editable y organizados en carpetas que faciliten su ubicación, junto con el informe en formato Word.

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| 01_Informe | Informe del proyecto en formato Word (.docx) |
| 02_Diseno_Tecnico | Diagramas de arquitectura, modelo entidad-relación, historias de usuario y prototipos |
| 03_Codigo_Fuente | Código del frontend (React) y del backend (Spring Boot) |
| 04_Base_de_Datos | Scripts de creación y de datos de prueba para SQL Server |
| 05_Pruebas | Plan de pruebas y resultados de su ejecución |
| 06_Recursos | Manual de usuario y guía de instalación |
| Raíz del repositorio | README.md y flujo de integración continua (.github/workflows/ci.yml) |